**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**мониторинга концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2017г. на предмет соблюдения сторонами обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Целевой показатель** | **Плановое значение целевого показателя** | **Фактически достигнутое значение целевого показателя** |
| Срок действия соглашения | 30 лет | 4 года |
| Срок проведения конкурса на право заключения соглашения (при наличии) | - | - |
| Срок заключения соглашения (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения) | 4 месяца | 4 месяца |
| Статус заключения и реализации соглашения | реализуется | реализуется |
| Срок проектирования объекта (если предусматривается) | - | - |
| Срок создания (реконструкции) объекта | 31.12.2047 | 31.12.2021 |
| Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало его технического обслуживания | 01.01.2018 | 01.01.2018 |
| Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта | 30 лет | 4 года |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников, тыс. рублей | 526470 | 527800 |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей | 0 | 0 |
| Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет собственных средств частного партнера, тыс. рублей | 526470 | 527800 |
| Объем финансирования создания (реконструкции) объекта за счет заемных средств, тыс. рублей | 0 | 0 |
| Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей | 0 | 0 |