ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

 города Дзержинска

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Д.Е.Дергунов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |
| Задачи муниципальной программы | 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Комплексное благоустройство дворовых территорий.2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.3.Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы.Программа реализуется в один этап |
| Объемы финансирования муниципальной программы\* |  | Год реали-зации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Феде-ральный бюджет | Прочие источники | Всего |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | 2018 | 4 412 062,46 | 13 237 348,81 | 20 806  514,10 |  | 38 455 925,37 |
| 2019 | 5 822 048,39 | 23 569  002,42 | 28 829  378,67 |  | 58 220 429,48 |
| 2020 | 1 922 194,36 | 691 989,96 | 16 607  759,27 | 0,00 | 19 221 943,59 |
| 2021 | 59 531 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 531 452,63 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2023 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 703,31 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| Всего | 254 087 757,84 | 37 498  341,19 | 66 243  652,04 | 0,00 | 357 829 751,07 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | 2018 | 2 616 836,26 | 9 156 350,82 | 14 391  986,27 |  | 26 165 173,35 |
| 2019 | 10 575 581,03 | 10 974 590,00 | 84 205  639,21 |  | 105 755 810,24 |
| 2020 | 7 616 775,64 | 2 742 039,17 | 65 808  940,73 | 0,00 | 76 167 755,54 |
| 2021 | 8 586 388,89 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 85 863 888,89 |
| 2022 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2023 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2024 | 8 310 952,00 | 2 991  976,00 | 71 806  904,00 | 0,00 | 83 109 832,00 |
| Всего | 53 689 133,82 | 34 709  855,99 | 448 490  070,21 | 0,00 | 536 889 060,02 |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске» | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего по муниципальной программе | 2018 | 7 028 898,72 | 22 393 699,63 | 35 198  500,37 |  | 64 621 098,72 |
| 2019 | 16 397 629,42 | 34 543  592,42 | 167 035  017,88 |  | 217 976 239,72 |
| 2020 | 29 941 850,44 | 61 948  629,13 | 136 416  700,00 | 0,00 | 228 307 179,57 |
| 2021 | 68 117 841,52 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 145 395 341,52 |
| 2022 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2023 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2024 | 70 170 952,00 | 2 991 976,00 | 71 806  904,00 | 0,00 | 145 509 832,00 |
| Всего | 328 179 772,10 | 130 722  797,18 | 568 733  722,25 | 0,00 | 1 027 636 291,53 |
| Индикаторы достижения цели  | 1.Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%.2.Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы – 100,0%. 3.Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха - 100,0%. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 695,0 ед.2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до 42 ед.3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 13 ед.4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 687,78 тыс.кв.м |

**2.Текстовая часть муниципальной программы**

**2.1. Характеристика текущего состояния**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных территорий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710;

- государственной программе «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 №208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948.

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащенностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недостаточно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планируется осуществить комплексное благоустройство 273 дворовых территорий многоквартирных домов, комплексное благоустройство 12 общегородских территорий, реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка культуры и отдыха.

**2.2. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127), [государственной программ](#sub_1000)е «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

**2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».

3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске».

**2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы**

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

**Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, руб. | Участники | Примечание |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ** |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 | 4 412 062,46 | 13 237 348,81 | 20 806  514,10 |  | 38 455 925,37 | ДБиДХ |  |
| 2019 | 5 822 048,39 | 23 569  002,42 | 28 829  378,67 |  | 58 220 429,48 |
| 2020 | 1 922 194,36 | 691 989,96 | 16 607  759,27 | 0,00 | 19 221 943,59 |
| 2021 | 59 531 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 531 452,63 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2023 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 703,31 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| Всего | 254 087 757,84 | 37 498  341,19 | 66 243  652,04 | 0,00 | 357 829 751,07 |
| 1.2 | Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения\* | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДБиДХ |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | 2018 | 4 412 062,46 | 13 237 348,81 | 20 806  514,10 |  | 38 455 925,37 | х |  |
| 2019 | 5 822 048,39 | 23 569  002,42 | 28 829  378,67 |  | 58 220 429,48 |
| 2020 | 1 922 194,36 | 691 989,96 | 16 607  759,27 | 0,00 | 19 221 943,59 |
| 2021 | 59 531 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 531 452,63 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2023 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 703,31 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| Всего | 254 087 757,84 | 37 498  341,19 | 66 243  652,04 | 0,00 | 357 829 751,07 |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2018 | 4 412 062,46 | 13 237 348,81 | 20 806  514,10 |  | 38 455 925,37 | х |  |
| 2019 | 5 822 048,39 | 23 569  002,42 | 28 829  378,67 |  | 58 220 429,48 |
| 2020 | 1 922 194,36 | 691 989,96 | 16 607  759,27 | 0,00 | 19 221 943,59 |
| 2021 | 59 531 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 531 452,63 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2023 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 703,31 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| Всего | 254 087 757,84 | 37 498  341,19 | 66 243  652,04 | 0,00 | 357 829 751,07 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель – ДБиДХ** |
| 2.1 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | 2018 | 2 616 836,26 | 9 156 350,82 | 14 391  986,27 |  | 26 165 173,35 | ДБиДХ |  |
| 2019 | 10 575 581,03 | 10 974 590,00 | 84 205  639,21 |  | 105 755 810,24 |
| 2020 | 7 616 775,64 | 2 742 039,17 | 65 808 940,73 |  | 76 167 755,54 |
| 2021 | 8 586 388,89 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 85 863 888,89 |
| 2022 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2023 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2024 | 8 310 952,00 | 2 991  976,00 | 71 806 904,00 | 0,00 | 83 109 832,00 |
| Всего | 53 689 133,82 | 34 709  855,99 | 448 490 070,21 | 0,00 | 536 889 060,02 |
| 2.2 | Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДБиДХ |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 **«**Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования**»** | 2018 | 2 616 836,26 | 9 156 350,82 | 14 391  986,27 |  | 26 165 173,35 | х |  |
| 2019 | 10 575 581,03 | 10 974  590,00 | 84 205  639,21 |  | 105 755 810,24 |
| 2020 | 7 616 775,64 | 2 742 039,17 | 65 808 940,73 |  | 76 167 755,54 |
| 2021 | 8 586 388,89 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 85 863 888,89 |
| 2022 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2023 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2024 | 8 310 952,00 | 2 991  976,00 | 71 806 904,00 | 0,00 | 83 109 832,00 |
| Всего | 53 689 133,82 | 34 709  855,99 | 448 490 070,21 | 0,00 | 536 889 060,02 |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2018 | 2 616 836,26 | 9 156 350,82 | 14 391  986,27 |  | 26 165 173,35 | х |  |
| 2019 | 10 575 581,03 | 10 974  590,00 | 84 205  639,21 |  | 105 755 810,24 |
| 2020 | 7 616 775,64 | 2 742 039,17 | 65 808 940,73 |  | 76 167 755,54 |
| 2021 | 8 586 388,89 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 85 863 888,89 |
| 2022 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2023 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2024 | 8 310 952,00 | 2 991  976,00 | 71 806 904,00 | 0,00 | 83 109 832,00 |
| Всего | 53 689 133,82 | 34 709  855,99 | 448 490 070,21 | 0,00 | 536 889 060,02 |
| **Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель – ДБиДХ** |
| 3.1 | Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске | 2019 |  |  |  |  |  | ДБиДХ |  |
| 2020 | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| 3.2 | Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДБиДХ |  |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» | 2019 |  |  |  |  |  | х |  |
| 2020 | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2019 |  |  |  |  |  | х |  |
| 2020 | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего | 20 402 880,44 | 58 514  600,00 | 54 000  000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
|  | **Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»** | 2018 | 7 028 898,72 | 22 393 699,63 | 35 198  500,37 |  | 64 621 098,72 | х |  |
| 2019 | 16 397 629,42 | 34 543  592,42 | 167 035  017,88 |  | 163 976 239,72 |
| 2020 | 29 941 850,44 | 61 948  629,13 | 136 416 700,00 |  | 228 307 179,57 |
| 2021 | 68 117 841,52 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 145 395 341,52 |
| 2022 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2023 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2024 | 70 170 952,00 | 2 991 976,00 | 71 806  904,00 | 0,00 | 145 509 832,00 |
| Всего | 328 179 772,10 | 130 722  797,18 | 568 733  722,25 | 0,00 | 1 027 636 291,53 |
| в том числе: |
|  | Участник 1 - ДБиДХ | 2018 | 7 028 898,72 | 22 393 699,63 | 35 198  500,37 |  | 64 621 098,72 | х |  |
| 2019 | 16 397 629,42 | 34 543  592,42 | 167 035  017,88 |  | 163 976 239,72 |
| 2020 | 29 941 850,44 | 61 948  629,13 | 136 416 700,00 |  | 228 307 179,57 |
| 2021 | 68 117 841,52 | 3 091 100,00 | 74 186  400,00 | 0,00 | 145 395 341,52 |
| 2022 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2023 | 67 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045  100,00 | 0,00 | 139 913 300,00 |
| 2024 | 70 170 952,00 | 2 991 976,00 | 71 806  904,00 | 0,00 | 145 509 832,00 |
| Всего | 328 179 772,10 | 130 722  797,18 | 568 733  722,25 | 0,00 | 1 027 636 291,53 |

\*Примечание: Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа

**2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

**Методика расчета индикаторов достижения цели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора цели** | **Формула расчета индикатора** | **Источник информации** |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» |
| 1 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы | Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план \* 100,0%, где:Кбдт.факт. – количество дворовых территорий, фактически благоустроенных в соответствующем году;Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год | Ведомственная отчетность |
| 2 | Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы | Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план \* 100,0%, где:Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользования, фактически благоустроенных в соответствующем году,Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год | Ведомственная отчетность |
| 3 | Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха  | Дрм. = Км.факт. / Км.план \* 100,0%, где:Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактически,Км.план. - количество мероприятий, которые должны быть выполнены всоответствии с проектом благоустройства | Ведомственная отчетность |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» |
| 1 | Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа | Дж. = Кжб. / Кж. \* 100,0%, где:Кжб.–количество жителей, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях;Кж.- общее количество жителей, проживающих на территории городского округа | Ведомственная отчетность |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы | Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. \* 100,0%, где:Кбдт.–количество благоустроенных дворовых территорий;Кдтп.- общее количество дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы | Ведомственная отчетность |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» |
| 1 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы | Дбмт. = Sбмт. / Sмт. \* 100,0%, где:Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы | Ведомственная отчетность |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске» |
| 1 | Доля площади городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству. | Дб. = Sбф. / Sбп. \* 100,0%, где:Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактически;Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, которая должна быть благоустроена в соответствии с проектом | Ведомственная отчетность |

**2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участник/ Ед.измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2016 год (базовый год) | 2017 год (оценочное значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДБиДХ | 2018 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) | ед. | х | х | х | 25 | 44 | 56 | 3\* | 170 на 2021-2024 годы |
| 1.2 | Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения | ДБиДХ | 2019 | 2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) | ед. | х | х | х | х | х | 2 | см. примечание\*\* | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель -ДБиДХ |
| 2.1 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | ДБиДХ | 2018 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на которых осуществлено благоустройство (ежегодно) | ед. | х | х | х | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 ед. на 2022-2024 годы |
| 2.2 | Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа | ДБиДХ | 2018 | 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий | ед. | х | х | х | х | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске» |
| 3.1 | Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске | ДБиДХ | 2019 | 2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 3.1: Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охваченная благоустройством | тыс. кв. м | х | х | х | х | х | х | 341,2 | х | х | х | х |
| 3.2 | Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске | ДБиДХ | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий | ед. | х | х | х | х | х | х | 50 | х | х | х | х |

\*Примечание: Количество дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году, определится в соответствии с полученным объемом финансирования из областного и федерального бюджетов.

\*\*Примечание: определится по результатам инвентаризации территории городского округа.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

**Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора цели конечного результата |
| базовый год\*2016 | 2017(оценочное значение)\*\* | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ |
| 1 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха | % | х | х | х | х | 100,0 | х | х | х | х |
| 1 | Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до | ед. | 397,0 | 422,0 | 466,0 | 522,0 | 525,0 | 695,0 |
| 2 | Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к концу программного периода до | ед. | 23 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 42 |
| 3 | Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы)  | ед. | х | х | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | Конечный результат 4 реализации муниципальной программы:Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) | тыс.кв.м | х | х | 19,38 | 199,38 | 207,56 | 245,24 | 687,78 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель – ДБиДХ |
| 1 | Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы)  | % | 70,0 | 74,0 | 75,0 | 75,8 | 76,2 | 100,0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) | % | х | х | 67,1 | 75,1 | 75,5 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ |
| 1 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) | % | х | х | 6,2 | 24,6 | 59,9 | 70,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске» |
| 1 | Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству | % | х | х | х | х | 100,0 | х | х | х | х |

**2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые**

**для реализации муниципальной программы**

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования» не заполняется.

**2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания**

В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями» не заполняется.

**2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, областного и федерального бюджетов).

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 328 179 772,10 рублей, в том числе: в 2018 году – 7 028 898,72 рублей, в 2019 году – 16 397 629,42 рублей, в 2020 году – 29 941 850,44 рублей, в 2021 году – 68 117 841,52 рублей, в 2022 году – 67 991 300,00 рублей, в 2023 году – 67 991 300,00 рублей, в 2024 году – 70 710 952,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

**Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» | Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
| Всего | 64 621  098,72 | 163 976 239,72 | 228 307  179,57 | 145 395 341,52 | 139 913  300,00 | 139 913  300,00 | 145 509  832,00 |
| ДБиДХ | 64 621  098,72 | 163 976 239,72 | 228 307  179,57 | 145 395 341,52 | 139 913  300,00 | 139 913  300,00 | 145 509  832,00 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Соисполнитель - ДБиДХ |
| Всего | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| ДБиДХ | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | ДБиДХ | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» | ДБиДХ | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Соисполнитель - ДБиДХ |
| Всего | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| ДБиДХ | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | ДБиДХ | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» | ДБиДХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске» | Соисполнитель - ДБиДХ |
| Всего |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| ДБиДХ |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске» | ДБиДХ |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержиске» | ДБиДХ |  |  |  |  |  |  |  |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

**Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 64 621  098,72 | 163 976 239,72 | 228 307  179,57 | 145 395 341,52 | 139 913  300,00 | 139 913  300,00 | 145 509  832,00 |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 64 621  098,72 | 163 976 239,72 | 228 307  179,57 | 145 395 341,52 | 139 913  300,00 | 139 913  300,00 | 145 509  832,00 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 7 028898,72 | 16 397  629,42 | 29 941  850,44 | 68 117  841,52 | 67 991  300,00 | 67 991  300,00 | 70 710  952,00 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 22 393  699,63 | 34 543  592,42 | 61 948  629,13 | 3 091  100,00 | 2 876  900,00 | 2 876  900,00 | 2 991  976,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 35 198  500,37 | 113 035  017,88 | 136 416 700,00 | 74 186  400,00 | 69 045  100,00 | 69 045  100,00 | 71 806  904,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 4 412  062,46 | 5 822 048,39 | 1 922  194,36 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 13 237  348,81 | 23 569  002,42 | 691  989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 20 806  514,10 | 28 829  378,67 | 16 607  759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 26 165  173,35 | 105 755  810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 26 165  173,35 | 105 755  810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 2 616  836,26 | 10 575 581,03 | 7 616  775,64 | 8 586  388,89 | 7 991  300,00 | 7 991  300,00 | 8 310  952,00 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 9 156 350,82 | 10 974  590,00 | 2 742  039,17 | 3 091  100,00 | 2 876  900,00 | 2 876  900,00 | 2 991  976,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 14 391  986,27 | 84 205  639,21 | 65 808  940,73 | 74 186  400,00 | 69 045  100,00 | 69 045  100,00 | 71 806  904,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержиске» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  | 132917 480,44 |  |  |  |  |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |  |  | 132917 480,44 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств местного бюджета |  |  | 20 402 880,44 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств областного бюджета |  |  | 58 514 600,00 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  | 54 000 000,00 |  |  |  |  |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 130 722 797,18 рублей, в том числе: в 2018 году – 22 393 699,63 рублей, в 2019 году – 34 543 592,42 рублей, в 2020 году – 61 948 629,13 рублей, в 2021 году – 3 091 100,00 рублей, в 2022 году – 2 876 900,00 рублей, в 2023 году – 2 876 900,00 рублей, в 2024 году – 2 991 976,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 568 733 722,25 рублей, в том числе: в 2018 году – 35 198 500,37 рублей, в 2019 году – 113 035 017,88 рублей, в 2020 году – 136 416 700,00 рублей, в 2021 году – 74 186 400,00 рублей, в 2022 году – 69 045 100,00 рублей, в 2023 году – 69 045 100,00 рублей, в 2024 году – 71 806 904,00 рублей.

2.**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

**3. Подпрограммы муниципальной программы**

**3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»**

**Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель подпрограммы | Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. |
| Задачи подпрограммы | 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы.Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего |
| 2018 | 4 412 062,46 | 13 237 348,81 | 20 806  514,10 |  | 38 455 925,37 |
| 2019 | 5 822 048,39 | 23 569  002,42 | 28 829  378,67 |  | 58 220 429,48 |
| 2020 | 1 922 194,36 | 691 989,96 | 16 607  759,27 |  | 19 221 943,59 |
| 2021 | 59 531 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 531 452,63 |
| 2022 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2023 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2024 | 62 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| Всего | 254 087 757,84 | 37 498 341,19 | 66 243  652,04 | 0,00 | 357 829 751,07 |
| Индикаторы подпрограммы | 1.Доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа (к окончанию срока действия программы) – 100,0%.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) – 100,0 %. |

**3.1.1.Характеристика текущего состояния**

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014-2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворовых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, планируется установить игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Несмотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий из-за ограниченности возможностей городского бюджета.

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году будет выполнено комплексное благоустройство 25 дворовых территорий многоквартирных домов за счет бюджетов всех уровней.

В рамках подпрограммы в 2018-2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны жителей будут ежегодно благоустраиваться 25-65 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой территории, неохваченной комплексным благоустройством.

**3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1**

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.

3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).

4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

**3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1**

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

**3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1**

**за счет средств городского бюджета**

 **Таблица № 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Участники муници-пальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Соисполнитель – ДБиДХ |
| Всего | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| ДБиДХ | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | ДБиДХ | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» | ДБиДХ | х |  |  | х | х | х | х |

**3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1**

**за счет всех источников**

**Таблица 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 38 455  925,37 | 58 220  429,48 | 19 221  943,59 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 4 412  062,46 | 5 822 048,39 | 1 922  194,36 | 59 531  452,63 | 60 000  000,00 | 60 000  000,00 | 62 400  000,00 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 13 237  348,81 | 23 569  002,42 | 691  989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 20 806 514,10 | 28 829  378,67 | 16 607  759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1**

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

**3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»**

**Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель подпрограммы | Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы.Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего |
| 2018 | 2 616 836,26 | 9 156 350,82 | 14 391  986,27 |  | 26 165 173,35 |
| 2019 | 10 575 581,03 | 10 974 590,00 | 84 205  639,21 |  | 105 755 810,24 |
| 2020 | 7 616 775,64 | 2 742 039,17 | 65 808 940,73 |  | 76 167 755,54 |
| 2021 | 8 586 388,89 | 3 091 100,00 | 74 186 400,00 | 0,00 | 85 863 888,89 |
| 2022 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045 100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2023 | 7 991 300,00 | 2 876 900,00 | 69 045 100,00 | 0,00 | 79 913 300,00 |
| 2024 | 8 310 952,00 | 2 991 976,00 | 71 806 904,00 | 0,00 | 83 109 832,00 |
| Всего | 53 689 133,82 | 34 709 855,99 | 448 490 070,21 | 0,00 | 536 889 060,02 |
| Индикаторы подпрограммы | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) – 100,0% |  |

**3.2.1.Характеристика текущего состояния**

В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования. В 2014-2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, парка «Радуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа, Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в силу ограниченности возможностей городского бюджета.

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году будет реализован приоритетный проект по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого и Парковой аллеи.

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить город, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году планируется осуществить комплексное благоустройство бульвара Космонавтов и обустроить спортивную и детскую площадки для маломобильных групп населения на территории парка «Радуга». В 2019 году - выполнить благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - завершить благоустройство территории озера Утиное и выполнить комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021 году - выполнить комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолковского и площади Привокзальной. В 2022-2024 годах планируется выполнить благоустройство территории озера Святое, комплексное благоустройство бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, Центрального городского парка культуры и отдыха (второй очереди), территории общего пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86.

**3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2**

Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.

2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего пользования.

3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.).

4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.

5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств.

6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

**3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2**

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

**3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2**

**за счет средств городского бюджета**

 **Таблица № 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Участники муници-пальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Соисполнитель – ДБиДХ |
| Всего | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| ДБиДХ | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | ДБиДХ | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» | ДБиДХ |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2**

**за счет всех источников**

**Таблица 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 26 165  173,35 | 105 755 810,24 | 76 167  755,54 | 85 863  888,89 | 79 913  300,00 | 79 913  300,00 | 83 109  832,00 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 2 616  836,26 | 10 575  581,03 | 7 616  775,64 | 8 586  388,89 | 7 991  300,00 | 7 991  300,00 | 8 310 952,00 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 9 156  350,82 | 10 974  590,00 | 2 742  039,17 | 3 091  100,00 | 2 876  900,00 | 2 876  900,00 | 2 991 976,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 14 391  986,27 | 84 205  639,21 | 65 808  940,73 | 74 186  400,00 | 69 045  100,00 | 69 045  100,00 | 71 806 904,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2**

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

**3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»**

**Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»**

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Участники подпрограммы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
| Цель подпрограммы | Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа. |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание современной зоны отдыха горожан.2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 год.Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 20 402 880,44 | 58 514 600,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Всего | 20 402 880,44 | 58 514 600,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 132 917 480,44 |
| Индикаторы подпрограммы | Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0% |  |

**3.3.1.Характеристика текущего состояния**

Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего здесь еще до основания города.

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его благоустройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благоустройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории «историчекое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кункурса лучших проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюджета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству парка будут направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Планируется осуществить устройство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-парка, памп-трека, скейт-парка, установку видеонаблюдения, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

**3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3**

Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Создание современной зоны отдыха горожан.

2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.

3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

**3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3**

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

**3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3**

**за счет средств городского бюджета**

 **Таблица № 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Участники муници-пальной программы | Расходы ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» | Соисполнитель – ДБиДХ |
| Всего |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| ДБиДХ |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» | ДБиДХ |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» | ДБиДХ |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3**

**за счет всех источников**

**Таблица 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |  |  | 132 917  480,44 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств местного бюджета |  |  | 20 402  880,44 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств областного бюджета |  |  | 58 514  600,00 |  |  |  |  |
| - расходы за счет средств федерального бюджета |  |  | 54 000 000,00 |  |  |  |  |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3**

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.

Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.

**4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получены. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия программы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличится на 273 ед. и составит 695 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет на 13 ед. и составит 42 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы, составит 687,78 тыс.кв.м, доля жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, от общего количества жителей, проживающих на территории городского округа составит 100,0%, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходовании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018-2024 годы включает в себя в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.

Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап – инвентаризация дворовых и общественных территорий – в срок до 15 октября 2017 года; второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт обследования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Паспорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрацией города должны быть подготовлены и утверждены в срок не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 год, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют:

- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации , при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирных домов | Год выполнения благоустройства | Виды работ |
| 1 | ул.Черняховского, дом №16 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1130,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт. |
| 2 | ул.Попова, дом №28Б | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 655,0 кв.м, установка лавочек – 10 шт., урн – 12 шт., светильников – 0 шт. |
| 3 | ул.Самохвалова, дома №3, 5 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1054,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 4 | ул.Октябрьская, дома №25А, 28А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 5 шт., светильников – 1 шт. |
| 5 | ул.Черняховского, дом №29, ул.Островского, дом №16, ул.Суворова, дома №32, 30А, 30Б | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1550,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 6 | ул.Советская, дома №7, 7А, 9, 9А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1439,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 0 шт., светильников – 0 шт. |
| 7 | ул.Островского, дома №7, 5, ул.Суворова, дом №40 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 975,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 8 | ул.Островского, дом №8, ул.Суворова, дома №39, 41 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 470,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 9 | пр.Ленинского Комсомола, дом №32 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1380,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 1 шт. |
| 10 | пр.Свердлова, дом №88, ул.Пушкинская, дом №24Б | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 916,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 11 | б.Космонавтов, дом №1/77 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1040,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт. |
| 12 | ул.Удриса, дом №11Б, пр.Ленинского Комсомола, дом №52 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 788,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 13 | ул.Удриса, дом №11 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 543,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 14 | ул.Попова, дом №34, Окская набережная, дома №15, 17 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1528,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 0 шт. |
| 15 | ул.Галкина, дом №3 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 946,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 0 шт. |
| 16 | ул.Галкина, дом №6 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 458,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 17 | пр.Циолковского, дом №57А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 571,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 18 | ул.Строителей, дом №20 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1270,0 кв.м, установка лавочек – 9 шт., урн – 15 шт., светильников – 1 шт. |
| 19 | пр.Ленина, дом №1А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1062,0 кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт. |
| 20 | ул.Бутлерова, дом №38Б | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1539,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 0 шт. |
| 21 | ул.Бутлерова, дом №2Г | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 463,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 22 | б.Победы, дом №18 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 815,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 23 | пр.Циолковского, дома №35, 37 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1573,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт. |
| 24 | б.Космонавтов, дома №17А, 17Б | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 25 | пр.Циолковского, дом №52 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1089,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 3 шт. |
| 26 | ул.Сухаренко, дома №3, 5 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1486,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 7 шт. |
| 27 | ул.Урицкого, дома №8А, 2А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1347,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт. |
| 28 | пр.Циолковского, дома №26, 28 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1290,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 29 | ул.Буденного, дом №11, 11А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1045,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 30 | пр.Циолковского, дом №44 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 387,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 31 | ул.Ватутина, дом №29 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 700,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 5 шт., светильников – 2 шт. |
| 32 | ул.Маяковского, дом №13 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 623,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 4 шт., светильников – 2 шт. |
| 33 | ул.Ватутина, дом №76, ул.Народная, дома №1, 3, 5, ул.Чапаева, дома №57, 59 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1721,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 34 | пр.Чкалова, дома №27, 29 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1018,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 3 шт., светильников – 1 шт. |
| 35 | ул.Чапаева, дом №72 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 609,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 0 шт., светильников – 1 шт. |
| 36 | ул.Чапаева, дома №75, 77 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 837,0 кв.м, установка лавочек – 3 шт., урн – 4 шт., светильников – 1 шт. |
| 37 | пер.Крылова, дома №3, 5 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1476,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 0 шт., светильников – 2 шт. |
| 38 | б.Мира, дом №28А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1075,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 39 | пр.Циолковского, дом №14А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 366,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 1 шт. |
| 40 | ул.Марковникова, дом №15, ул.Гайдара, дома №22, 24, пр.Ленина, дом №34 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1326,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 2 шт., светильников – 3 шт. |
| 41 | ул.Удриса, дом №10 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 980,0 кв.м, установка лавочек – 0 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт. |
| 42 | ул.Строителей, дом №4А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1052,0 кв.м, установка лавочек – 6 шт., урн – 6 шт., светильников – 3 шт. |
| 43 | ул.Пирогова, дома №30А, 32А, 34А | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1450,0 кв.м, установка лавочек – 1 шт., урн – 1 шт., светильников – 0 шт. |
| 44 | ул.Ульянова, дом №6 | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на площади 1404,0 кв.м, установка лавочек – 2 шт., урн – 2 шт., светильников – 6 шт. |
| Всего дворов 2018 год | 44 двора |
| 1 | б.Космонавтов, дом №26 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 2 | б.Космонавтов, дом №12А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 3 | пр.Чкалова, дом №53 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 4 | ул.Попова, дома №2, 4, 6 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 5 | ул.Бутлерова, дом №2Б | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 6 | б.Мира, дом №23/24 – б.Победы, дом №22  | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 7 | б.Мира, дом №15 (арка) | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 8 | пр.Циолковского, дом №41А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 9 | пр.Циолковского, дом №80, 82 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 10 | пр.Ленина, дом №85 – ул.Суворова, дом №33 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 11 | пр.Ленина, дома №10, 10А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 12 | ул.Буденного, дом №21А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 13 | б.Космонавтов, дом №15 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 14 | ул.Петрищева, дом №12 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 15 | ул.Ситнова, дом №8Б | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 16 | ул.Чапаева, дом №71 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 17 | ул.Ульянова, дома №13, 13А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 18 | пр.Ленинского Комсомола, дом №50, ул.Удриса, дом №9 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 19 | пр.Циолковского, дом №1 – ул.Урицкого, дом №2 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 20 | пр.Циолковского, дом №23А  | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 21 | ул.Попова, дом №36А – ул.Окская Набережная, дом №17 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 22 | ул.Гайдара, дом №58 – б.Правды, дома №1, 3, 9, 11 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 23 | пр.Циолковского, дома №38, 38А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 24 | пр.Ленина, дома №84, 86 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 25 | пр.Ленина, дом №1Б | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 26 | пр.Ленинского Комсомола, дом №16 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 27 | ул.Ватутина, дом №21/20 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 28 | ул.Ватутина, дом №25А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 29 | ул.Маяковского, дом №2 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 30 | ул.Ватутина, дома №64, 66 – ул.Революции, дома №13А, 15А – ул.Чапаева, дома №45,45А  | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 31 | ул.Терешковой, дом №56А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 32 | ул.Октябрьская, дом №6 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 33 | ул.Октябрьская, дома №5, 5А  | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 34 | ул.Галкина, дом №13 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 35 | пр.Дзержинского, дом №14А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 36 | пр.Ленина, дом №93/21 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 37 | пр.Ленина, дом №95/22 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 38 | ул.Советская, дом №9 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 39 | пр.Чкалова, дома №53Б, 53В - Советская, дом №3  | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 40 | ул.Гайдара, дом №34Б | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 41 | пр.Циолковского, дом №19А | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 42 | ул.Гайдара, дома №12/21, 14, 16 – ул.Бутлерова, дома №15, 19 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 43 | ул.Удриса, дом №6 – пр.Циолковского, дома №71А, 73 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 44 | ул.Строителей, дом №16 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 45 | ул.Пушкинская, дом №24 – ул.Свердлова, дома №90, 92 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 46 | ул.Студенческая, дома №59Е, 59Д | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 47 | ул.Студенческая, дома №59, 61, 63 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 48 | пер.Учительский, дома №5, 7 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 49 | пр.Свердлова, дома №71, 73, 75 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 50 | пр.Дзержинского, дом №18 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 51 | пр.Дзержинского, дома №22, 24 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 52 | ул.Новомосковская, дом №34 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 53 | ул.Молодежная, дом №19 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 54 | ул.Чапаева, дом №70 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 55 | пр.Чкалова, дом №55 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 56 | пр.Чкалова, дом №57 | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| Всего дворов 2019 год | 56 дворов |
| Всего дворов 2018-2019 годы | 100 дворов |
| 1 | ул.Попова, дом №18А | 2020 | Комплексное благоустройство территории |
| 2 | ул.Ситнова, дом №8Б | 2020 | Комплексное благоустройство территории |
| 3 | ул.Патоличева, дома №1, 3, 3А - ул.Строителей, дом №2А | 2020 | Комплексное благоустройство территории |
| Всего дворов 2020 год | 3 двора |
| Всего дворов 2018-2020 годы | 103 двора |
| 1 | ул.Ульянова, дом №6А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 2 | пр.Свердлова, дом №22В | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 3 | пр.Циолковского, дома №94, 94А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 4 | пр.Циолковского, дома №81, 83 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 5 | пр.Циолковского, дом №73А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 6 | ул.Пушкинская, дом №16 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 7 | ул.Патоличева, дома №15, 17, 17А, 19, 21 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 8 | ул.Патоличева, дома №7, 9, 9А, 11, 13 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 9 | ул.Сухаренко, дома №20, 22 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 10 | ул.Петрищева, дом №18/39 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 11 | ул.Буденного, дома №21, 23, 23А, пр.Ленинского Комсомола, дом №37 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 12 | ул.Галкина, дом №4 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 13 | ул.Удриса, дом №4 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 14 | ул.Студенческая, дом №22 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 15 | пр.Циолковского, дома №54А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 16 | ул.Петрищева, дома №13, 13А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 17 | ул.Петрищева, дом №6 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 18 | пр.Циолковского, дом №48 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 19 | пр.Циолковского, дом №42 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 20 | пр.Циолковского, дом №34 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 21 | пр.Циолковского, дома №1 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 22 | пр.Ленина, дом №58 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 23 | ул.Грибоедова, дом №15 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 24 | пр.Циолковского, дом №20А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 25 | пр.Циолковского, дома №17, 19 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 26 | б.Победы, дом №4 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 27 | б.Победы, дом №8А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 28 | б.Победы, дома №5, 9 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 29 | ул.Ватутина, дома №68, 70 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 30 | ул.Кирова, дом №9 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 31 | ул.Гастелло, дома №22, 24, 26, 28 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 32 | ул.Гастелло, дом №11/25 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 33 | ул.Гастелло, дом №13 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 34 | ул.Чапаева, дома №22, 22А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 35 | б.Победы, дом №22А  | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 36 | ул.Грибоедова, дома №16, 18 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 37 | пр.Ленина, дом №49А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 38 | ул.Кирова, дома №13 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 39 | ул.Грибоедова, дома №1, 3 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 40 | б.Мира, дом №11 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 41 | пр.Ленина, дома №82 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 42 | пр.Ленина, дома №89, 91 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 43 | ул.Пирогова, дом №33 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 44 | ул.Ситнова, дом №8 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 45 | ул.Ситнова, дом №10Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 46 | ул.Бутлерова, дома №38, 38А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 47 | ул.Терешковой, дом №28 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 48 | ул.Гайдара, дом №38 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 49 | ул.Терешковой, дома №26, 26Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 50 | ул.Терешковой, дом №20 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 51 | ул.Терешковой, дом №38 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 52 | ул.Терешковой, дома №40 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 53 | пр.Циолковского, дома №21В | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 54 | пр.Дзержинского, дом №6 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 55 | ул.Самохвалова, дом №1Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 56 | пер.Жуковского, дома №4, 6 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 57 | ул.Гайдара, дом №21 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 58 | ул.Гайдара, дома №24, 22, 20 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 59 | ул.Чапаева, дом №26 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 60 | ул.Бутлерова, дома №40, 40А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 61 | ул.Чапаева, дом №55/5 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 62 | ул.Ватутина, дом №74/1 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 63 | ул.Чапаева, дом №73 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 64 | п.Пыра, пер.Спортивный, дом №4 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 65 | пр.Ленина, дом №77 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 66 | пр.Чкалова, дома №27, 29 – ул.Панфиловцев, дом №9 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 67 | пр.Циолковского, дома №47А, 47, 49А  | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 68 | ул.Водозаборная, дом №9 – ул.Новомосковская, дома №32 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 69 | пр.Ленина, дома №26, 28, 30, 32 – ул.Пожарского, дом №21 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 70 | ул.Петрищева, дома №9, 11, 11А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 71 | ул.Терешковой, дома №2/5, 4, 6 – ул.Грибоедова, дом №50 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 72 | ул.Октябрьская, дом №29 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 73 | ул.Чапаева, дом №10, ул.Гастелло, дома №18, 20 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 74 | ул.Гагарина, дома №15, 17 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 75 | ул.Гайдара, дом №74 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 76 | ул.Студенческая, дома №21В, 21Б, 21А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 77 | ул.Октябрьская, дом №64, 66, 66А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 78 | ул.Суворова, дома №9, 11, 13, 15 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 79 | ул.Самохвалова, дом №4А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 80 | ул.Маяковского, дом №15 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 81 | ул.Молодежная, дома №8, 8А, 10 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 82 | ул.Панфиловцев, дома №16, 18 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 83 | пр.Чкалова, дом №48 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 84 | пр.Чкалова, дом №48А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 85 | пр.Чкалова, дом №48Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 86 | пр.Чкалова, дома №7, 9 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 87 | ул.Индустриальная, дом №2А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 88 | ул.Ситнова, дом №12Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 89 | ул.Буденного, дом №6В | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 90 | пр.Дзержинского, дом №8/5 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 91 | ул.Октябрьская, дом №25 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 92 | б.Победы, дома №14, 16, ул.Грибоедова, дом №20 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 93 | ул.Самохвалова, дом №7 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 94 | б.Мира, дом №4 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 95 | ул.Гайдара, дома №25, 27 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 96 | ул.Попова, дом №18 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 97 | ул.Народная, дома №12, 14, 16 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 98 | ул.Суворова, дома №28, 30, 34, ул.Островского, дом №12 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 99 | ул.Островского, дом №10, ул.Суворова, дома №37, 38 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 100 | пр.Дзержинского, дома №20 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 101 | ул.Маяковского, дом №25 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 102 | пр.Циолковского, дома №82А  | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 103 | ул.Маяковского, дома №17, 19, ул.Кирова, дом №18  | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 104 | ул.Суворова, дома №3, 5, 7, ул.Октябрьская, дома №51, 53/1 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 105 | пр.Циолковского, дом №33 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 106 | ул.Народная, дом №40 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 107 | ул.Строителей, дома №3, 5, 7 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 108 | б.Космонавтов, дом №15А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 109 | б.Космонавтов, дом №18 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 110 | б.Космонавтов, дом №9 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 111 | ул.Петрищева, дом №4А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 112 | пр.Циолковского, дома №98А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 113 | ул.Патоличева, дома №35, 37 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 114 | ул.Революции, дом №22 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 115 | ул.Черняховского, дом №27 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 116 | ул.Молодежная, дом №12 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 117 | ул.Панфиловцев, дом №14  | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 118 | пр.Ленина, дом №90 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 119 | ул.Ватутина, дом №31 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 120 | ул.Ватутина, дом №38, пр.Чкалова, дом №32/40 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 121 | ул.Индустриальная, дом №3Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 122 | ул.Октябрьская, дома №36, 38, 40, 42, 42А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 123 | ул.Народная, дома №10, 10А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 124 | ул.Народная, дома №12А, 14А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 125 | ул.Ватутина, дом №72 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 126 | ул.Революции, дом №13 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 127 | ул.Панфиловцев,дом №15 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 128 | ул.Ватутина, дома №48, 50 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 129 | ул.Чапаева, дом №67 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 130 | ул.Матросова, дом №25 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 131 | ул.Галкина, дом №2 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 132 | ул.Чапаева, дома №68 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 133 | ул.Октябрьская, дома №26, 28 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 134 | пр.Дзержинского, дома №11, 11А, 11Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 135 | пр.Дзержинского, дома №5, 7, 7А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 136 | ул.Ситнова, дом №8А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 137 | ул.Буденного, дом №10 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 138 | пер.Западный, дом №30 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 139 | ул.Буденного, дома №13, 15 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 140 | ул.Патоличева, дом №1 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 141 | ул.Свердлова, дом №84 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 142 | пр.Циолковского, дом №77Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 143 | пр.Циолковского, дома №37А, 37Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 144 | ул.Терешковой, дома №18, 22, 24 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 145 | ул.Гайдара, дом №69Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 146 | ул.Попова, дом №30 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 147 | ул.Суворова, дом №10 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 148 | ул.Молодежная, дома №17, 19 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 149 | ул.Молодежная, дома №11А, 10В | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 150 | ул.Октябрьская, дома №30, 30А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 151 | ул.Октябрьская, дома №27А, 21А, 23А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 152 | ул.Октябрьская, дома №56, 56А, 58, 58А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 153 | ул.Октябрьская, дома №46, 48, 50 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 154 | ул.Октябрьская, дома №29А, 29Б, 31 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 155 | ул.Клюквина, дом №3 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 156 | ул.Терешковой, дом №58 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 157 | ул.Терешковой, дома №52, 52А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 158 | пр.Циолковского, дом №49Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 159 | пр.Циолковского, дом №55А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 160 | ул.Марковникова, дом №17 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 161 | ул.Марковникова, дом №18 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 162 | ул.Матросова, дома №16, 18, пр.Чалова, дом №46 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 163 | пр.Чкалова, дома №51, 51А, 51Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 164 | пр.Чкалова, дома №49, 49А, 49Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 165 | пр.Чкалова, дом №47, ул.Матросова, дом №22А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 166 | ул.Пирогова, дома №31, 31А | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 167 | п.Пыра, ул.Чкалова, дом №14 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 168 | п.Пыра, ул.Свердлова, дом №6 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 169 | п.Пыра, ул.Чкалова, дом №9Б | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 170 | п.Пыра, ул.Свердлова, дом №8 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| Всего дворов в 2022-2024 годах | 170 дворов |
| Всего дворов в 2018-2024 годах | 273 двора |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории, прилегающей к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения | Год выполнения благоустройства | Виды работ |
| исходя из минимального перечня работ по благоустройству | исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству |
|  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес муниципальной территории общего пользования  | Год выполнения благоустройства | Виды работ |
| 1 | Бульвар Космонавтов | 2018 | Комплексное благоустройство территории |
| 2 | Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, дома №1-1А | 2018 | Обустройство спортивной и детской площадок для маломобильных групп населения |
| 3 | Территория озера Утиное, первая очередь | 2019 | Комплексное благоустройство территории |
| 4 | Территория озера Утиное, вторая очередь | 2020 | Комплексное благоустройство территории |
| 5 | Площадь Торговая | 2020 | Комплексное благоустройство территории |
| 6 | Общественная территория общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту Циолковского | 2021 | Комплексное благоустройство территории |
| 7 | Площадь Привокзальная | 2021 | Комплексное благоустройство территории |
| 8 | Территория озера Святое | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 9 | Площадь Театральная | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 10 | Общественная территория общего пользования по адресу: пр.Циолковского, 80-86 | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 11 | Бульвар Правды | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 12 | Сквер на пл.Макарова | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |
| 13 | Центральный городской парк культуры и отдыха, вторая очередь | 2022-2024 | Комплексное благоустройство территории |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта недвижимого имущества и земельного участка | Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления |
|  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

 среды на территории городского округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта  | Годы выполнения благоустройства  |
| 1 | Центральный городской парк культуры и отдыха | 2019-2020 |